## Slide 1
提升推理开发与
性能优化工作流效率
QCC类型：问题解决型
圈 名：推理智效圈（拟名）
业务归属：vLLM-Ascend 推理开发
圈组人员：待补充
材料基线：2026.08.07 修订日期：2026.10.15
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md；QCC原始模板封面
推理智效圈为本稿拟定名称。业务归属描述项目方向，不替代正式行政部门登记。圈组人员统一保留待补充。

## Slide 2
团队组建
序号 | 内容 | 说明
1 | 圈名 | 推理智效圈（拟名）
2 | 主题名称 | 提升推理开发与性能优化工作流效率
3 | 主题类型 | 问题解决型
4 | 业务归属 | vLLM-Ascend 推理开发与性能优化
5 | 圈组人员 | 待补充（辅导员、圈长、圈员）
6 | 项目启动记录 | 2026.08.03
7 | 活动周期 | 四周：问题梳理、基础改进、验收测量、标准化
8 | 本期范围 | 工作目录、远程执行、standalone启停与环境预检查
9 | 成果基线 | 第0–3轮及4A已验收，4B待远程验收
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第1–3节
人员信息留空。日期对应项目材料记录，不推定正式组圈注册或实际召开评审的日期。四周为活动安排建议。

## Slide 3
成员能力评估
采用雷达图展示能力建设参考值与目标值
评价维度 | 现状参考值 | 目标值
QCC运用能力 | 5 | 8
交付开发能力 | 7 | 9
问题分析能力 | 7 | 9
任务推动能力 | 6 | 8
团队协作能力 | 6 | 8
Chart: 
| QCC运用 | 交付开发 | 问题分析 | 任务推动 | 团队协作
现状参考值 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6
目标值 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8
说明：数值为本稿建议评分，采用10分制。正式评价按同一量表复核，不作为已取得的能力提升。
评价依据：插件交付、问题复现、最小修复、真实验收与规范沉淀
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md
建议评分用于制定能力建设目标，不代表活动前实测。五个维度沿用模板，以工程交付证据作为评价依据。

## Slide 4
活动计划
内容 | 活动 | 第1周 8/3—8/7 | 第2周 | 第3周 | 第4周
选择课题 把握现状 | 梳理问题与冻结基线 |  |  |  | 
选择课题 把握现状 | 选题、目标与主题评审 |  |  |  | 
分析根因 | 鱼骨图、矩阵与要因确认 |  |  |  | 
拟定对策 | 5W2H与对策评审 |  |  |  | 
实施与验收 | 插件、目录、远程执行、启停与4A |  |  |  | 
实施与验收 | 4B真实验收与异常补测 |  |  |  | 
效果确认 | 12组配对样本与效率统计 |  |  |  | 
标准化总结 | 规范沉淀、能力复评与成果评审 |  |  |  | 
▲
▲
▲
绿色为计划进度，红色为已有实施记录，▲为评审节点。第二至四周为建议排期。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第3–5节
第1周对应2026年8月3日至7日记录，其余周为相对活动计划。图中红线只标识有实施记录的工作，不推定已举行QCC选题或评审会议。

## Slide 5
主题选定
大模型推理优化需要反复检查代码、启停服务、验证精度与运行压测。Agent已能辅助分析，
但执行位置、环境来源和验证流程仍需工程化约束。本课题聚焦推理开发迭代效率。
来自项目迭代中的问题声音（材料归纳）
同样的命令，
到底在宿主机
还是容器里执行？
服务端口已经释放，
EngineCore为什么
还在占用NPU？
源码已经修改，
为什么服务仍加载
site-packages？
对话一长，
测试与回退
容易遗漏。
业务诉求
开发侧：减少目录、配置与服务状态的重复排查
验证侧：固定输入与代码版本，让每轮结果可复现、可追溯
交付侧：形成可安装插件和复用规范，降低使用与交接成本
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §1；参考资料/责任结果描述-推理性能优化工作流.md §1
问题表述由项目材料归纳，不冒充访谈逐字引语或问卷统计。

## Slide 6
主题选定
1、整理推理开发过程中存在的关键问题
2、采用亲和图归类改进方向
运行产物写入
Plugin缓存目录
本地与远程
默认目录混淆
配置env_vars
声明未被消费
上传与执行
脚本路径不一致
按端口停服务
遗漏EngineCore
源码存在但仍从
安装包导入
退出码非零
曾返回success
调试记录分散
会话间难连续
修改后容易遗漏
验证与回退
亲和
工作区与执行治理
统一产物与配置目录
明确节点与执行位置
校验退出码与脚本路径
服务与环境可信
按目标进程组停止服务
启动前核验
Python包来源
显式控制源码路径注入
迭代验证与经验沉淀
test.yaml
统一请求来源
计划、日志和结果关联
阶段守卫与受控回退
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 全局决策与问题记录；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §1–2
亲和图是对文档问题的结构化整理，不声明实际举行了头脑风暴。

## Slide 7
主题选定
采用C&E矩阵，从业务相关性、紧迫性、可行性、工作量和效率潜力五个维度选题
备选主题 | 业务相关性 权重10 | 紧迫性 权重9 | 可行性 权重9 | 工作量 权重8 | 效率潜力 权重8 | 总分
完善提示词与操作说明 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 150
仅改进standalone服务启停 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 184
提升推理开发与性能优化工作流效率 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 204
评分标准
分值 | 业务相关性 | 紧迫性 | 可行性 | 工作量 | 效率潜力
5 | 覆盖主要推理开发链路 | 已有阻塞问题 | 复用已验证接口 | 单模块局部修改 | 覆盖多个高频环节
3 | 覆盖一个主要环节 | 可择期改进 | 部分能力需验证 | 多模块协同改造 | 改善单一高频环节
1 | 与本期范围关联弱 | 无明确影响 | 依赖条件尚不具备 | 大范围框架重建 | 主要改善使用说明
评分为分析建议，效率潜力不代表实测节省比例。加权总分依次为150、184、204。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第0–4轮；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §1–2
C&E评分是本稿根据材料提出的分析建议，不是实测数据或圈组投票。业务相关性、紧迫性、可行性、工作量和效率潜力权重沿用参考模板；得分逐项计算。

## Slide 8
现状调查
现状调查：推理任务涉及本地、远程宿主机和容器，环境与执行信息缺少统一校验时，
错误会沿工作流传播，造成重复排查和无效试验。
一、工作目录与执行结果易混淆
历史问题 | 材料中的事实 | 对开发迭代的影响
脚本上传与执行路径错位 | 上传以work_dir为基准，却从docker.work_dir查找 | 文件不存在，进而误判共享目录挂载
环境变量配置未实际生效 | 早期脚本未读取env_vars并注入docker exec | 配置与实际行为不一致，重复修改启动脚本
非零退出码被包装为成功 | 命令失败时曾返回success=true | Agent可能继续后续步骤，放大错误结论
运行材料缺少统一归档 | 早期按会话run-id存放，曾向插件目录写产物 | 跨会话查找困难，污染安装目录
主要短板：执行位置不清、配置与实际行为脱节、失败结果判断不可靠
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第2轮及2026.08.03记录；参考资料/vllm-ascend-developer 迭代日志.md
表中为文档确认的历史故障与影响，不构造故障频次或耗时。第2轮的路径与退出码问题已在后续验收中修复。

## Slide 9
现状调查
二、服务状态与运行源码难以确认，开发者需要反复人工核查
服务清理：vLLM为多进程架构，仅停止监听端口的API Server，可能遗留EngineCore或Worker。
源码加载：容器存在源码目录，并不能证明实际服务加载该目录中的代码。
现有方式（问题）
工具化工作流（目标）
① 依靠端口判断服务是否停止
② 依靠源码目录判断修改是否生效
③ 反复登录宿主机、进入容器查日志
④ 服务启动后才发现导入或版本问题
⑤ 对话记录承载计划与历史结论
① 启动记录PID，停止核查目标进程组
② 容器preflight读取真实包来源
③ 操作结果携带节点、scope与cwd
④ 启动前识别导入错误并留存证据
⑤ 共享目录保存过程材料并扩展runner
改进方向：减少环境误判与重复排查，让每轮试验对应可确认的服务、源码与结果
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第3–4轮；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §1、5、6
本页对比现有问题与目标工作方式，不把目标流程全部视为已落地。完整runner与验证循环仍按后续轮次实现。

## Slide 10
设定目标
基本目标
1、人工介入时间较人工/对话方式降低30%（建议目标）
2、四类基础问题形成明确检查与处理规则
3、测试输入、运行版本与结果证据可关联追溯
Chart: 
| 归一化基线 | 建议目标
人工介入时间指数 | 100 | 70
可行性分析
1、复用现有SSH、Docker、配置和评测入口，减少重复建设
2、目录、执行上下文、standalone启停与4A已有阶段验收记录
3、以固定任务包进行12组配对试验，分别记录人工时间与端到端时间
4、完整runner、统一verifier与100小时长稳作为后续目标分阶段推进
图中100和70为目标规划指数，不是分钟数或已取得的效率收益。正式统计只使用有效配对样本。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 验收项；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §9；参考资料/责任结果描述-推理性能优化工作流.md §10
30%为建议效率目标，基线100为归一化指数，均不是实测收益。能力与矩阵评分为依据材料的分析建议，不代表圈组原始投票或测量记录。 同任务比较12组有效配对样本，人工介入时间中位数为主指标。工程目标按不同阶段分别验收。

## Slide 11
根因分析
依据迭代中的失败现象，采用鱼骨图分析影响推理开发效率的因素
推理开发
迭代效率低
执行上下文
宿主机与容器默认目录不同
变量配置与执行结果语义不一致
服务与环境
按端口停止遗漏子进程
源码目录与真实包来源脱节
产物与记录
运行材料与插件源码边界不清
会话记录分散，证据难关联
流程与验证
自然语言约束随轮次弱化
阶段守卫与回退尚未实施
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 问题记录；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §1–2；参考资料/责任结果描述-推理性能优化工作流.md §1、7
鱼骨图为材料归纳的原因体系。已验收基础问题与后续流程设计问题分开追溯。

## Slide 12
根因分析
采用因果矩阵，以重要性大于50筛选主疑因，再通过事实确认要因
候选原因 | 结果可信 30 | 开发效率 30 | 可复现性 30 | 上手成本 10 | 重要性
执行作用域、目录和退出码语义不统一 | 9 | 9 | 9 | 5 | 86
运行产物与插件源码边界不清 | 9 | 7 | 9 | 5 | 80
多进程服务清理不完整 | 7 | 9 | 7 | 3 | 72
缺少实际Python包来源检查 | 9 | 9 | 9 | 5 | 86
缺少阶段守卫与统一验证回退 | 7 | 7 | 9 | 5 | 74
NPU资源不足 | 3 | 5 | 3 | 1 | 34
模型固有计算开销 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28
红色为主疑因。评分为分析建议，NPU资源与模型计算开销仅用于区分课题边界，不代表已证明其无影响。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md 需求与模块；原模板因果矩阵
评分为本稿材料分析建议。按1—9分评价影响，重要性=Σ(评分×权重)/10。>50仅筛选主疑因，要因判定仍依赖下一页的事实确认。

## Slide 13
根因分析
通过日志对照、故障复现和验收记录确认要因
序号 | 主疑因 | 确认方法 | 确认标准 | 确认结果 | 责任角色 | 记录时间 | 要因
1 | 运行产物与源码边界不清 | 越界写入、重定向、下载测试 | 越界被拒绝，合法产物可归档 | 第2轮本地边界落地，真实测试通过 | 插件维护 | 08.03 | 是
2 | 执行位置与结果语义不统一 | 对照pwd、传输路径、变量和退出码 | 实际位置与配置一致，失败不误报 | 路径与非零退出码修复已真实验收 | 远程执行 | 08.03 | 是
3 | 按端口停服遗漏子进程 | API退出后检查引擎与工作进程 | 目标服务停止，资源与端口复查 | standalone最小进程组方案通过验收 | 服务验证 | 08.07 | 是
4 | 实际包来源缺少预检查 | 容器Python读取包实际文件路径 | 启动前可识别导入失败和路径偏差 | 4A识别从site-packages导入，验收通过 | 环境验证 | 08.07 | 是
5 | 长程流程缺少程序控制 | 核对runner、verifier与修复循环状态 | 存在阶段守卫和证据驱动决策 | 第5–7轮待开始，列入后续改进 | 工作流开发 | 第5–7轮 | 后续
确认结论来源于已有项目记录。第四项的4B路径注入效果仍需真实服务验收。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第2–4轮及2026.08.03/08.07决策；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §10
责任人为功能角色而非人员任命。日期为材料记载验收节点。本页未重新运行远程试验。第五项缺口属后续改进项，不能声称已完成修复。

## Slide 14
拟定对策
通过5W2H针对4个基础要因和1个后续改进项拟定对策
序号 | 要因 | 对策 | 目标 | 措施 | 责任角色 | 完成节点
1 | 产物与源码边界不清 | 统一目录与工具前置检查 | 产物可归档，插件目录只读 | bootstrap初始化.dev/，Hook检查Write/Edit/Bash，配置与产物加入忽略规则 | 插件维护 | 08.03已验收
2 | 执行位置和结果语义不统一 | 明确执行域与响应契约 | 节点、scope、cwd和退出码可核验 | 复用exec/docker-exec，注入env_vars，统一传输路径，按实际绝对路径执行脚本 | 远程执行 | 08.03已验收
3 | 多进程服务清理不完整 | 最小进程组启停方案 | standalone目标进程与端口清理 | setsid启动记录PID，容器内清理进程组，宿主机端口复查 | 服务验证 | 08.07已验收
4 | 真实包来源不透明 | 4A预检查与4B显式注入 | 启动前留存来源，服务加载可验证 | preflight输出Python和包来源，4B前置源码路径并检查启动脚本覆盖 | 环境验证 | 4A已验收 4B第2周
5 | 缺少长程确定性编排 | runner、verifier与受控修复 | 状态、差异、验证和回退可关联 | 分轮实现状态守卫、统一结果、限定范围修改和恢复，再开展长稳验证 | 工作流开发 | 第5–7轮
投入方式：复用现有SSH、容器和评测能力，按轮次小步改造，以真实环境验收作为扩展条件。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第1–7轮；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §2、5–7
Who采用功能角色，不虚构具体责任人。When以资料验收日期与后续相对计划节点表示。投入方式复用现有工具和资源，不编造已发生工时与费用。

## Slide 15
对策实施：插件化交付
将工作流包装为可安装、可发现的 Plugin 入口
实施过程
冻结基线
保留既有能力
规范 Plugin
与 Skill 入口
Marketplace
添加与安装
命令发现
真实环境验证
原始材料截图：已安装插件列表
实施效果确认
保留standalone、PD-separated
与aisbench三类回归场景。
Notes: 第15页｜对策实施：插件化交付
讲述要点：将工作流包装为可安装、可发现的 Plugin 入口
来源：E1 第0–1轮；E5 图片2
原始演示截图来自参考资料/插件使用流程演示.docx的image2。截图仅证明界面安装展示；真实远程安装与验证通过结论来源为E1。

## Slide 16
对策实施：运行目录与写入边界
插件缓存只读；配置、运行状态和证据进入项目 .dev/
统一目录结构
.dev/
config/ 节点与测试配置
runtime/ SSH daemon 状态
run/
generated/ 生成脚本
downloads/ 下载材料
logs/ 服务与测试日志
records/ 计划与过程记录
关键控制措施
① bootstrap 仅补齐目录，不覆盖已有材料。
② Write / Edit / Bash 在工具调用前检查本地写入目
标。
③ 运行产物与配置通过忽略规则隔离。
④ 单 workspace 共享 .dev/run/，保留跨会话记录。
材料记载：本地越界写入、重定向绕过、越界下载等场景已通过测试。
Notes: 第16页｜对策实施：运行目录与写入边界
讲述要点：插件缓存只读；配置、运行状态和证据进入项目 .dev/
来源：E1 第2轮；E2 §3、§8
以九轮计划的全局决策覆盖早期迭代日志的.vllm-ascend/runs/run-id方案。共享目录可供跨会话查阅，不代表自动恢复runner已完成。

## Slide 17
对策实施：远程执行上下文
让每个远程操作都能回答“在哪个节点、哪层环境、哪个目录”
入口 / 结果
固化规则
改进作用
exec
默认进入节点 work_dir
明确宿主机执行位置
docker-exec
默认进入 docker.work_dir，并注入 env_vars
明确容器位置与有效配置
upload / download
相对远程路径以宿主机 work_dir 为基准
传输路径可预测、可检查
wait
显式区分 host / container 日志作用域
避免读取错误日志
统一响应
携带 node_ref / scope / cwd；检查 exit_code
帮助Agent识别位置与执行失败
上传脚本后按实际绝对路径执行；不从容器默认 cwd 推断脚本位置。
Notes: 第17页｜对策实施：远程执行上下文
讲述要点：让每个远程操作都能回答“在哪个节点、哪层环境、哪个目录”
来源：E1 第2轮与08.03决策；E2 §5
路径与非零退出码语义修复按E1末尾最新验收记录及E2第5.3节认定。材料内部旧叙述冲突时，以明确的后续决策与验收记录为准。

## Slide 18
对策实施：standalone 服务停止
采用已验证的最小方案，覆盖端口进程之外的服务进程组
setsid 启动
记录 vllm.pid
容器内停止
目标进程组
宿主机
端口复查
确认资源
清理结果
原始材料截图：第三轮停止流程与端口复查
实施边界
standalone 最小方案：08.07验
收通过。
PD 分离不套用未经验证的 PID 规
则。
目标归属不清时需保留证据。
经验：先复现与验证，再做最小修改；大规模生命周期方案曾失败并回滚。
Notes: 第18页｜对策实施：standalone 服务停止
讲述要点：采用已验证的最小方案，覆盖端口进程之外的服务进程组
来源：E1 第3轮及08.05–08.07决策；E5 图片7
演示截图源于E5的第三轮效果展示。最小方案仅对standalone具有验收依据，不能扩展为PD分离的完整生命周期验收结论。截图不证明全部异常归属场景覆盖。

## Slide 19
对策实施：环境 preflight
启动前读取目标容器的真实 Python 与包来源
4A｜只读预检查 · 已真实验收
输出Python版本、PYTHONPATH、
sys.path和包实际文件路径。
导入失败阻止启动，路径不匹配留证。
已识别源码目录存在，实际仍从
site-packages导入的问题。
4B｜显式源码注入 · 待远程验收
--source-pythonpath 默认关闭。
开启后前置容器源码目录；仅 preflight 与启动模
板显式启用。
启动脚本仍可覆盖变量；需核验实际服务进程。
4B 的本地回归完成不替代真实验收；预检查进程不替代实际服务进程证据。
Notes: 第19页｜对策实施：环境 preflight
讲述要点：启动前读取目标容器的真实 Python 与包来源
来源：E1 第4轮；E2 §5.4；E3 §8.3
4A路径不匹配只保留证据；导入失败才按该阶段策略阻断。4B本地65项通过、1项跳过、2项预期失败是历史记录，不能证明真实服务源码注入通过。

## Slide 20
效果确认：问题闭环
已确认的阶段成果体现为操作边界与运行状态更可信
问题场景
改进前
改进后 / 验收范围
运行产物管理
易混入插件目录或产生分散记录
统一.dev/与本地Hook边界；第2轮验收通过
远程执行与传输
默认目录、变量与脚本位置易混淆
分离host/container规则，路径与退出码修复通过
standalone停止
只按端口清理，EngineCore可能残留
容器进程组清理与端口复查；第3轮验收通过
源码加载诊断
目录存在无法证明实际导入来源
4A读取容器包来源；已识别site-packages偏差
源码路径纠正
缺少显式源码路径注入方式
4B本地实现与回归完成，真实效果待验收
已证实工程改进；整体效率提升、性能收益与长稳结果仍待实测。
Notes: 第20页｜效果确认：问题闭环
讲述要点：已确认的阶段成果体现为操作边界与运行状态更可信
来源：E1 最新决策；E2 §10
效果以材料记载的验收结论为依据，没有效率前后对照数据，故不显示百分比下降或人天节省。

## Slide 21
效果确认：验收证据与阶段边界
区分本地回归、真实环境验收和完整闭环验收
材料记录点
本地测试记录
真实环境结论
说明
08.05 回滚后基线
54通过 / 1跳过 / 3预期失败
大方案回滚；保留可靠基线
不同版本快照
08.07 4A实现
61通过 / 1跳过 / 3预期失败
4A检查识别安装包来源偏差
只读检查已验收
08.07 4B实现
65通过 / 1跳过 / 2预期失败
待真实环境验收
不能宣称源码注入达成
第5–7轮闭环
尚未实施统一runner与verifier
未提供闭环验收记录
不能宣称全自动迭代完
成
上述数量来自历史材料，按版本分别展示，不相加、不换算为效率收益。
Notes: 第21页｜效果确认：验收证据与阶段边界
讲述要点：区分本地回归、真实环境验收和完整闭环验收
来源：E1 08.05 / 08.07记录；E2 §9–10
54/61/65为不同版本历史测试记录；不是累计数量，也不是效率改进百分比。

## Slide 22
效果确认：量化验收方案
固定4类任务，每类开展3次配对试验，共12组有效样本
指标 | 记录与计算方式 | 验收目标 | 当前结论
人工介入时间 | 配置、命令、排错的人工分钟数，比较配对中位数 | 相对下降≥30% | 尚未采集，按本方案验证
端到端完成时间 | 从任务下达到有效报告产出的总时间 | 同时报告，不以等待时间掩盖人工开销 | 尚未采集，独立报告
一次通过率 | 无需返工达到既定验收的任务数÷总任务数 | 建议≥90% | 需12组有效任务记录
无效试验比例 | 环境、脚本或结果不完整的轮次÷总轮次 | 建议≤10% | 失败样本保留并说明原因
正确性与性能 | 先验精度，再固定负载比较吞吐与延迟 | 正确性满足约束，收益超过噪声门槛 | 暂不宣称整体性能收益
任务包：standalone诊断、节点上下文核验、测试路径异常排查、源码加载检查。目标值为建议值。
Notes: 资料来源：参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §9；参考资料/责任结果描述-推理性能优化工作流.md §9–10；本稿测量设计
30%为建议效率目标，基线100为归一化指数，均不是实测收益。能力与矩阵评分为依据材料的分析建议，不代表圈组原始投票或测量记录。 本表为可执行的验收方案。现有材料无有效耗时前后对照，暂不判定达成。

## Slide 23
成果标准化
将已验证的操作规则固化为安装、配置、执行与验收规范
标准化对象
已形成的规则 / 材料
持续维护动作
插件交付
Plugin骨架、Skill入口、Marketplace安装与校验
关联版本与安装验证记录
目录与配置
共享.dev/run/；配置、状态和产物分层
配置模板脱敏；保留目录约定
远程操作
exec / docker-exec / wait 的作用域与目录契约
配置与实际上下文核对
服务与环境
standalone最小启停流程；4A只读检查
保留适用范围；补齐4B真实验收
测试与经验
test.yaml作为prompt来源；fixtures与逐轮决策
将新故障加入回归；失败与回滚可追溯
推广建议：安装说明 + 节点配置模板 + 故障案例 + 验收检查表，版本同步维护。
Notes: 第23页｜成果标准化
讲述要点：将已验证的操作规则固化为安装、配置、执行与验收规范
来源：E1 全局决策；E2 §2–9
标准化条目按已有文档和设计整理。标准化组织发布、培训签到、覆盖人数及推广效果没有证据，须待正式补充，不声明已在全组推广。

## Slide 24
成员能力评估
按同一量表复评，能力变化由交付证据支撑
评价维度 | 参考分 | 目标分 | 评价证据 | 复评方式
QCC运用能力 | 5 | 8 | 选题、原因、措施与验收链路 | 检查问题到对策的一一对应
交付开发能力 | 7 | 9 | 插件入口、配置契约与基础模块 | 全新环境安装和命令发现
问题分析能力 | 7 | 9 | 路径、进程与包来源问题定位 | 依据日志独立说明根因
任务推动能力 | 6 | 8 | 分轮交付、失败回滚和真实验收 | 核验里程碑与缺口闭合
团队协作能力 | 6 | 8 | 共享记录、标准化规范与案例 | 交接任务复现与独立使用
数值为能力建设建议，未作为活动后实测成绩。复评使用同一评价标准并保留原始记录。
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md；能力建设参考方案
参考分与目标分沿用第3页建议值。交付物提供评价依据，不据此虚构活动后实测评分。

## Slide 25
下一步打算
先关闭 4B 验收缺口，再逐步建设可持续迭代闭环
近期｜补齐证据
完成4B真实环境验收：检查实际
服务包来源与脚本覆盖。
补采人工时间、完成时间与失败返
工数据。
按统一量表完成能力复评与规范宣贯。
中期｜确定性闭环
第5轮：状态机、守卫、持久化与
恢复。
第6轮：测试与verifier自动化。
第7轮：受控变更、复测与按范围
回退。
后续｜长稳与推广
第8轮：Skill精简与按需加载。
第9轮：可选只读分析、canary
与发布验证。
开展超过100小时长稳试验并留
存记录。
持续改进原则：一轮聚焦一个问题；验收通过后，再扩大能力与适用范围。
Notes: 第25页｜下一步打算
讲述要点：先关闭 4B 验收缺口，再逐步建设可持续迭代闭环
来源：E1 第4–9轮；E3 §10–11
后续均为计划。连续超过100小时为长稳建设目标，未提供已完成记录。每阶段需独立验收，不把共享目录等同于自动恢复。

## Slide 26
附录：目标工作流架构
LLM提出策略，确定性程序控制执行、验证与版本决策
配置与证据
读取
Agent分析
提出Plan
阶段守卫
限定动作
远程执行
与日志采集
正确性验证
固定负载
重复压测
ACCEPT /
REJECT / INVALID
版本保留
或按范围回退
共享证据：Plan、差异、环境指纹、请求响应、评测结果、接受或拒绝原因
橙色模块为后续统一实现；任何候选版本都需先通过正确性与结果有效性检查。
Notes: 第26页｜附录：目标工作流架构
讲述要点：LLM提出策略，确定性程序控制执行、验证与版本决策
来源：E2 §2、§4；E3 §3、§6
该图为完整目标架构，不代表当前全部已落地。基础脚本已有部分能力；统一runner、验证器、接受规则和回退闭环仍待相应轮次实现。

## Slide 27
附录：资料与证据索引
关键结论均关联原始材料，逐页备注保留讲述与口径说明
编号
资料名称
主要用途
E1
vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md
全局决策、分轮状态、08.03—08.07验收记录
E2
软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md
模块架构、接口契约、异常处理与测试设计
E3
责任结果描述-推理性能优化工作流.md
AI策略与工程闭环设计、接受规则、实施边界
E4
vllm-ascend-developer 迭代日志.md / .docx
早期问题发现与实施轨迹
E5
插件使用流程演示.docx
插件安装及服务停止的原始演示截图
T1
qcc评审材料.pptx；其余3份QCC示例
章节顺序、封面素材、红白配色与矩阵形式
资料口径：按验收记录区分已完成、待验收与后续规划。
Notes: 第27页｜附录：资料与证据索引
讲述要点：关键结论均关联原始材料，逐页备注保留讲述与口径说明
来源：参考资料与QCC模板
E1作为时间顺序最明确的状态依据。E3中仍有非零退出码修复状态未确认的早期表述，按E1最新决策与E2第5.3节更新为已修复并真实验收。历史.vllm-ascend目录方案按全局决策统一为.dev/。

## Slide 28
附录：持续改进与验收责任表
工作项 | 执行内容 | 验收输出 | 责任角色 | 计划节点
4B真实环境验收 | 覆盖容器路径差异与启动脚本变量覆盖 | 实际服务包来源、日志和版本证据 | 环境验证 | 第2周
效率配对测量 | 4类任务×3次，记录人工及端到端时间 | 12组有效配对样本与计算表 | 评测验证 | 第3周
活动成果标准化 | 目录、配置、启停、预检查与失败案例入文档 | 安装说明、操作规范与回归清单 | 插件维护 | 第4周
确定性闭环 | 状态持久化、守卫、verifier和受控回退 | 非法跳转、异常恢复与回退测试 | 工作流开发 | 第5–7轮
长稳与推广 | Skill精简、canary、安装发布和长稳测试 | 逐轮证据、版本与超过100小时记录 | 交付验证 | 第8–9轮
本期聚焦已验证的基础改进，后续能力以分阶段验收和有效量化结果推进
Notes: 资料来源：参考资料/vllm-ascend-developer迭代计划 (1).md 第4–9轮；参考资料/软件设计-推理性能优化工作流软件设计说明书.md §9–10
本页明确下一步执行与验收责任。责任角色为工作分工方案，具体人员仅在圈组信息中补充。